REGULAMIN ,,PROGRAMU PŁYTOWEGO 2025’’

BURMISTRZ GMINY ŻUKOWO OGŁASZA NABÓR WNIOSKÓW NA LOKALNE INICJATYWY

W ZAKRESIE WSPÓLNEGO UTWARDZANIA DRÓG GMINNYCH PŁYTAMI YOMB W 2025 ROKU

Słowniczek:

Program płytowy – dobrowolna, lokalna inicjatywa wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb;

Uczestnik programu – osoby fizyczne- indywidualni mieszkańcy, przedsiębiorcy, Komitety składające się z grupy mieszkańców, przedsiębiorców lub organizacji pozarządowych.

I. ZASADY OGÓLNE

- Inicjatywę mogą zgłosić w akceptacji, indywidualni mieszkańcy, przedsiębiorcy, komitety składające się z grupy mieszkańców lub grupy przedsiębiorców, organizacje pozarządowe.

- Dobrowolna partycypacja w kosztach wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami Yomb polega na przekazywaniu środków pieniężnych w formie darowizny z poleceniem na rzecz Gminy Żukowo na ww. cel na podstawie zawartej z Gminą Żukowo umowy darowizny.

- Inicjatywy mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach drogowych stanowiących własność Gminy Żukowo - tj. drogach gminnych, posiadających użytek „dr”. Legitymowanie się przez Gminę Żukowo tytułem prawnym innym niż własność do nieruchomości, na proponowanej do realizacji inwestycji, wyklucza możliwość układania płyt w ramach niniejszego programu.

- Płyty będą układane, w osi drogi, na szerokości minimum 4 m. Jedyną możliwością odstąpienia od ww. warunku jest brak możliwości technicznej ułożenia drogi o szerokości 
4 metrów, bądź ich układanie na drodze „ślepej”, wewnętrznej, dopuszcza się układanie płyt na szerokości 3,00 m co podlegać będzie ocenie pracowników Referatu Komunalnego i Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy w Żukowie. W ramach niniejszego programu nie mogą być realizowane indywidualne podjazdy na posesje.

- Koszt szacunkowy zakupu i ułożenia 1 sztuki płyty wynosi ok. 112,00 zł brutto, w tym cena jednej płyty to ok. 71,00 zł brutto.

- W ramach niniejszego programu jedyną formą partycypacji jest darowizna środków pieniężnych na rzecz Gminy Żukowo (darowizna z poleceniem). Uczestnicy programu, po podpisaniu z Gminą Żukowo umowy zobowiązani będą do dokonania darowizny pieniężnej 
w kwocie 45 zł za płytę planowaną do ułożenia na warunkach określonych w umowie. Gmina Żukowo w ramach programu pokrywa ok. 60% całej inwestycji.

- Dbając o odpowiednią efektywność inicjatywy (koszt transportu maszyn, organizacji pracy, opracowania dokumentacji budowlanej w odniesieniu do długości utwardzonego odcinka) minimalna wartość partycypacji w ramach jednej inicjatywy to 144 płyty.

- Zgodnie z założeniami programu po zamknięciu naboru wniosków tj. po dniu 20 lutego 2025 r. nie przewiduje się możliwości dodatkowego dofinansowania konkretnych inicjatyw ze strony Gminy Żukowo.

- W przypadku nadspodziewanej ilości wniosków przekraczających budżet zabezpieczony na ten cel w roku 2025 Burmistrz Gminy Żukowo ma prawo ograniczyć zakres poszczególnych inicjatyw.

- Nadzór nad realizacją programu płytowego sprawuje Referat Komunalny i Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy w Żukowie.

II. 	ZGŁOSZENIE INICJATYWY DROGOWEJ

- Pisemne wnioski z opisem inicjatywy drogowej należy składać do Urzędu Gminy 
w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

- Zaleca się, przed formalnym złożeniem wniosku, omówienie inicjatywy z pracownikiem Referatu Komunalnego i Infrastruktury Drogowej UG w Żukowie oraz sołtysem w celu jej optymalizacji.

- Szacowanie zakresu inicjatywy:

-  płyta ma wymiary 1,00 m x 0,75 m.

- aby obliczyć ilość potrzebnych płyt należy przyjąć, że na 1 metr bieżący drogi 
o szerokości 4 m potrzeba 5,34 płyty.

Wyliczenie wkładu finansowego:

zakładany odcinek drogi (w mb) x 5,34 (płyty) x 45 zł

- Pracownicy Referatu Komunalnego i Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy w Żukowie sporządzają zestawienie wszystkich zgłoszonych wniosków. Niniejsze zestawienie może zostać przekazane sołtysowi/przewodniczącemu osiedla/radnemu z danego sołectwa, na ich pisemny wniosek.

III. OCENA WNIOSKU I REALIZACJA

- Po zakończeniu naboru tj. po dniu 20 lutego 2025 r. pracownicy Referatu Komunalnego
 i Infrastruktury Drogowej Urzędu Gminy w Żukowie sprawdzają czy złożone wnioski spełniają wymogi formalne. Jednocześnie na podstawie wizji w terenie pracownicy weryfikują zgłoszone do realizacji wnioski pod względem:

- ukształtowania terenu,

- charakteru gruntu rodzimego,

-zagospodarowania wód opadowych,

- możliwości wystąpienia niekontrolowanego spływu wód opadowych,

- konieczności dokonania wycinki drzew.

Ponadto wniosek zostanie poddany analizie pod względem zachowania zakładanej proporcji w partycypacji na poziomie ok. 60% do ok. 40%. W przypadku stwierdzenia, iż zakładana w ramach programu wyżej wskazana proporcja nie jest zachowana, wniosek taki zostanie zarekomendowany jako wniosek do odrzucenia. Wyniki analizy zostaną przedłożone Burmistrz Gminy Żukowo. Za pisemną zgodą Uczestnika Programu, przy zwiększeniu wysokości deklarowanej pierwotnie wysokości środków pieniężnych dana inicjatywa może zostać poddana ponownej weryfikacji.

- Każdy wnioskodawca otrzyma pisemną informację o rozpoznaniu wniosku. Z podmiotami, których wnioski zostaną zakwalifikowane do realizacji zostaną zawarte umowy darowizny środków pieniężnych z poleceniem, które będą podstawą dokonania wpłat na rzecz Gminy Żukowo. Przed podpisaniem umowy Uczestnik programu płytowego zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu, które jest niezbędne w przypadku odstąpienia od realizacji danej inwestycji. W przypadku Uczestnika programu będącego reprezentantem kilku współpartycypantów, oświadczenie takie musi przedłożyć i doręczyć do siedziby Urzędu Gminy w Żukowie każdy ze współpartycypantów osobno, ze wskazaniem numeru rachunku bankowego i kwoty, którą przekazał na ten cel. Brak złożonych oświadczeń stanowić może podstawę do odstąpienia od podpisania umowy.

- W przypadku wykluczenia ewentualnych przeszkód formalnych, technicznych lub innych wynikających z odrębnych uwarunkowań prawnych, inicjatywa zatwierdzona przez Burmistrz Gminy Żukowo oraz po podpisaniu umów, o których mowa w pkt.III.2 i realizacji zobowiązań z nich wynikających, a także po uzyskaniu wszelkich niezbędnych uzgodnień i braku sprzeciwu Starosty Kartuskiego, co do zgłoszenia takiego zadania zostaje przekazana do realizacji.

- Zastrzega się możliwość odstąpienia od realizacji danej inicjatywy po podpisaniu umowy 
w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie zarówno kwalifikacji wniosku do realizacji, związanych w szczególności z ukształtowaniem terenu, charakterem gruntu rodzimego, mogącego wystąpić problemu dotyczącego odprowadzenia wód opadowych, konieczności dokonania wycinki czy na etapie przygotowania i procedowania wniosku przed Starostą Kartuskim w związku z odmową uzgodnienia danej inicjatywy przez gestora sieci gazowej (warunek obligatoryjny przy układaniu płyt wymagany przez Starostę Kartuskiego), nałożenia przez Starostę Kartuskiego obowiązku budowy kanału technologicznego bądź wykonania innych urządzeń podrażającego inwestycję lub implikującego niezachowanie proporcji udziału środków Uczestników Programu (40%)  i Gminy Żukowo (60%) czy w przypadku uzyskania sprzeciwu  Starosty Kartuskiego w zakresie realizacji danego zadania.

- Płyty będą układane po uzyskaniu przez Gminę Żukowo wydanego na podstawie art. 217 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 572) zaświadczenia o zgodności zakresu planowanego zamierzenia z kryterium określonym w art. 29 ust. 3 pkt 2 lit.a ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024r., poz. 725) i zaksięgowaniu na koncie Urzędu Gminy w Żukowie darowizn środków pieniężnych zgodnie z postanowieniami umowy darowizny z poleceniem, nie później niż do dnia 29.12.2025 r. przy założeniu, iż spełnione zostały przesłanki wskazane w pkt. IV. 5.

IV. TERMINY

Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2025 r.

Harmonogram Programu wspólnego utwardzania dróg gminnych płytami YOMB na terenie Gminy Żukowo w 2025 r. kształtuje się następująco:

- Wnioski należy składać do Urzędu Gminy w Żukowie, ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 lutego 2025 r. godz. 15.00 liczy się data doręczenia do urzędu.

- Informacja o rozpoznaniu wniosku zostanie przekazana do wnioskodawcy w terminie do dnia 17 marca 2025 r.

- Zawarcie umów darowizny środków pieniężnych z poleceniem następować będzie sukcesywnie, po dokonanej weryfikacji w terenie danych wskazanych we wniosku przez Uczestnika Programu oraz weryfikacji czy proporcja ok. 40% do ok. 60% udziału środków gminnych zostanie zachowana w ramach zgłoszonej inicjatywy.

- Termin wpłaty darowizn określi każdorazowo umowa darowizny z poleceniem.

- Program zakłada realizację inwestycji nie później niż do dnia 29.12.2025 r. przy założeniu, że:
 - warunki atmosferyczne pozwolą na realizację inwestycji przy zachowaniu reżimów technologicznych gwarantujących realizację inwestycji zgodnie ze sztuką budowlaną,  
- Gmina Żukowo otrzymała wymaganą przepisami prawa zgodę na realizację danej inicjatywy,

- wykonawca prac posiada możliwości realizacyjne,

- nie zachodzi kolizja z planowaną realizacją inwestycji uzasadniająca odłożenie terminu realizacji inicjatywy z niniejszego programu do czasu jej zakończenia (np. planowana budowa kanalizacji).

W przypadku, gdyby realizacja danej inicjatywy w roku 2025 okazała się niemożliwa, przekazane środki dedykowane wykonaniu danego konkretnego zadania zostaną zwrócone Uczestnikowi Programu, w przypadku, jeśli wyrazi taką wolę lub zadysponowane na ten cel 
w roku następnym lub innym możliwym terminie, po ustaniu przyczyny przesunięcia terminu realizacji. Środki przekazane na utwardzenie danej drogi mogą być zadysponowane tylko na wskazany cel, co wynika z charakteru darowizny.